凤鸣书院项目标识标牌设计

询

比

文

件

项目编号：BZZC-2026- 007  号

采购人： 亳州市晔瀚置业有限公司

编制日期： 2026 年 3 月 25 日

目录

第一章 询比公告.......................................................................1

第二章 供应商须知...................................................................4

第三章 评审办法（合理低价法）..........................................16

第四章 合同条款及格式.........................................................21

第五章 采购需求.....................................................................41

第六章 响应文件格式.............................................................42

第一章 询比公告

凤鸣书院项目标识标牌设计询比公告

凤鸣书院项目标识标牌设计已具备采购条件，现对该项目进行公开询比。

一、采购项目简介

（一）项目名称： 凤鸣书院项目标识标牌设计

（二）项目编号： BZZC-2026-007

（三）采购人：亳州市晔瀚置业有限公司

（四）资金落实情况：  已落实

（五）最高限价（含税：6%）： 63848.00元，按固定总价报价。报价超出限价或低于成本价的，按无效报价处理；报价应包括为完成本项目采购范围内各阶段工作内容所需的全部费用，成交后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

二、采购范围及相关要求

（一）采购范围：室内、室外及地下标识标牌（含人防）设计及布点,包含不限于：楼栋牌、户号牌、楼层牌、单元牌、公示栏、花草牌、龙门架、各项指示牌、车位牌及人防标牌等 。

（二）计划工期： 31日历天（不包含汇报时间）。

（三）建设地点：安徽省亳州市高新区养生大道南、文采路东、香蒲路北。

（四）质量要求： 符合国家、地方、行业现行相关规范，满足采购人要求。

三、供应商资格要求

（一）具有独立的法人资格，具备有效的营业执照并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）业绩要求：提供 2024年1月1日至今类似项目业绩1个。类似项目业绩指：单个合同金额达3万元及以上的类似项目标识标牌设计工程业绩（以合同签订时间为准）。

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入响应文件中。

- （三）供应商（含分公司，不含子公司）不得存在下列情形之一。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业项目过程中被记入“黑名单”。

备注：信用情况请供应商自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）将查询结果等相关资料复印件或扫描件装订入响应文件中。

- 本次不接受联合体。

- 四、询比文件的获取

- 凡有意参加者，请于响应文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）自行下载电子采购文件及其他附件。

五、响应文件的递交与开启

（一）开启时间（响应文件递交的截止时间）： 2026 年 4 月 1 日 9 时 00 分（北京时间）；

安徽省亳州市高新技术产业开发区神农大道与酒城大道交叉口西北高铁南站金融商务中心2号楼6楼评标室）；

（三）响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人递交，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

（四）本次采购活动不允许供应商以邮寄方式递交响应文件。

六、响应担保

本项目响应保证金： 1000元 （人民币），缴纳方式详见询比文件。

七、联系方式

采 购 人： 亳州市晔瀚置业有限公司

地    址： 高铁南站金融商务中心2号楼6楼

联 系 人： 李工

电    话： 0558-5998967

亳州市晔瀚置业有限公司

2026 年  3 月  25  日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 询比采购 |
| 2 | 供应商资格要求 | 详见询比公告。 |
| 3 | 采购人 | 详见询比公告。 |
| 4 | 项目名称 | 详见询比公告。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见询比公告。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 7 | 分包 | 不允许 允许，分包要求： |
| 8 | 构成询比文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 9 | 供应商提出问题的截止时间 | 2026 年 3 月 27 日下午17:30前，供应商应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如对询比文件有任何疑问，应及时与采购人联系，递交纸质材料，要求采购人对询比文件予以澄清。否则，供应商无权再因询比文件等与本次询比活动有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 10 | 采购人澄清的时间 | 响应文件开启截止时间前，询比文件的澄清、修改、补充等将由采购人或采购代理平台按照采购文件发布途径统一发出。 |
| 11 | 供应商确认收到询比文件澄清时间 | 询比文件的澄清、修改、补充等在采购人或采购代理平台发出的时间，视为供应商确认收到询比文件澄清的时间。 |
| 12 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）。 |
| 13 | 增值税税金的计算方法 | 详见第一章询比公告 |
| 14 | 最高限价或其计算方法 | 详见第一章询比公告。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 16 | 响应保证金 | 是否要求递交响应保证金 不需要 需 要☑ 响应保证金的形式：银行汇款或转账 响应保证金的金额： 1000.00元 收取响应保证金的账号信息： 开户名称：亳州市晔瀚置业有限公司 开户银行：交行亳州分行营业部 银行账号：573240000013000176965 提示：汇款时注意“亳（音bó）州”二字，请勿打错成“毫（háo）州”。 其他要求： 响应保证金必须在响应文件递交截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZZC-2026- 007 号保证金”，否则，责任自负。 响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 响应保证金的退还（本金无息）： （1）询比不成功（或开启现场拒收响应文件）的，10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 （2）成交候选人公示期满且确定成交人后，未成交人的响应保证金在10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商公章（鲜章），不得使用其他如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 18 | 响应文件副本份数 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位印章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 开启地址：安徽省亳州市高新技术产业开发区神农大道与酒城大道交叉口西北高铁南站金融商务中心2号楼6楼评标室） 采购人：亳州市晔瀚置业有限公司 凤鸣书院项目标识标牌设计 响应文件 项目编号：BZZC-2026- 007号 在 2026 年 4月 1 日 9 时 00 分前不得开启 |
| 20 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 21 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 22 | 开启程序 | 密封情况检查：由供应商代表或采购平台工作人员检查确认。 开启顺序：按签到正顺序开启。 |
| 23 | 供应商不足3家时，是否转换采购方式 | 不转换 转换 |
| 24 | 评审委员会 | 构成：3人以上单数（含3人）。 组建：按有关规定组建。 |
| 25 | 是否授权询价小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名。 |
| 26 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）网站上发布。 公示期限：不少于3日 |
| 27 | 成交结果异议提出时间 | 成交结果公示期内提出 |
| 28 | 异议渠道 | 联系人：亳州市交通资产管理有限责任公司 李工 联系方式： 0558-5998967 地址： 安徽省亳州市高新技术产业开发区神农大道与酒城大道交叉口西北高铁南站金融商务中心2号楼6楼法务部（招采中心） 其他： 供应商或其他利害关系人应按照询比文件规定的程序提出异议，否则视为无效异议，不予受理。 |
| 29 | 履约担保 | 是否要求成交人提交履约保证金： 不要求 要求 采购人银行账户： 开户名称：亳州市晔瀚置业有限公司 开户银行：交行亳州分行营业部 银行账号：573240000013000176965 履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额： 1000.00元 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程待采购人验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 |  |
| 31 | 电子询比采购 | 否 |
| 32 | 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告/邀请书、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：

一、说明

1.合格供应商

1.1凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的获得一般纳税人的法人均为合格供应商。

1.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本次询比活动：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本询比项目的其他供应商为同一个法定代表人（单位负责人）；

（3）与本询比项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本询比项目的采购平台；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）法律法规或供应商须知前附表及询比公告规定的其他情形。

2.费用承担

供应商应承担所有与准备和参加本次询比采购活动有关的费用。无论结果如何，或项目因故取消，采购人和采购平台对上述费用不承担任何责任和义务。

3.保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字

询比响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

二、询比文件

5.询比文件的组成

供应商应检查询比文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其他资料。如果供应商没有按照询比文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致其响应被拒绝，该风险由供应商承担。

6.询比文件的澄清

6.1供应商要求对询比文件进行澄清的，应以书面或扫描电邮方式通知采购人/采购平台。对前附表规定的时间以前收到的对询比文件的澄清要求，采购人/采购平台予以答复。供应商应当在响应截止时间之前自行查看，如有遗漏，供应商自行承担责任。

6.2供应商要求对询比文件的澄清必须在供应商须知前附表规定的时间内提出。采购人/采购平台有权不接收逾期提出的异议。

7.询比文件的修改

7.1采购人或采购平台可以因任何原因，在响应文件递交截止期前对询比文件进行修改，并通知所有获取询比文件的供应商。

7.2询比文件的修改内容将作为询比文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当询比文件的答疑、澄清、变更、通知或补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的书面文件为准。供应商应主动查询。采购人/采购平台不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

7.3询比文件的修改应考虑给予供应商合理的时间制作相应的响应文件。采购人/采购平台可酌情延长响应文件递交截止日期，并通知询比文件获取人。

三、响应文件

8.响应文件的构成

8.1响应文件的构成：供应商应按照响应文件格式的要求装订并连续编写页码，认真按照格式填写全部内容。

注：响应文件如未按照本条要求提供相应材料可能导致其响应被否决。

8.2如供应商无详细说明对询比文件的商务和技术不响应或者没有填写商务技术偏离表，则视为供应商默认响应询比文件的商务和技术全部要求。

8.3所提供的全部文件应是真实的、可靠的、在有效期内的。如经审查有行为的，视其响应无效并不予退还响应担保。

8.4不接受电话、传真等形式的响应，响应文件不退回。

9.响应价格

9.1响应报价为签订合同总价，如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商不接受此种修正，评审委员会有权否决其响应（免费赠送部分除外）。

9.2供应商应按照询比文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如响应作出商务和技术的偏离，应在相应偏离表中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。不提供商务和技术偏离表的，视为全部满足本询比文件的要求。

9.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

9.4最低报价不能作为成交的保证。

10.响应担保

10.1 供应商应按照询比文件的相关规定提交响应担保，并作为其响应文件的组成部分。

10.2 供应商以现金方式提交响应担保的，须从供应商本单位账户汇出，不接受其他单位或个人代缴的响应担保。

10.3 未按照询比文件的规定提交响应担保的，其响应将被否决。

10.4供应商以现金方式提交的响应担保将一律按电汇或转账方式退还至供应商单位账户，不退至个人，不退纸币。

10.5下列任何情况发生时，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销其响应；

（2）成交人未能在规定的时间内签署合同；

（3）未能在规定的时间内提供履约担保；

（4）供应商在响应文件中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

四、响应文件的提交

11.响应文件的密封和标识

11.1响应文件正本和所有的副本须密封装在包装中。若项目分包，供应商参加多个包号响应的，响应文件按包号分别密封和标示。

11.2如果包装未按规定标记并密封，采购人或采购平台将不承担错放或提前启封的责任。

12.提交响应文件的截止日期

12.1响应文件应于规定的响应文件递交截止日期之前送达规定的地点。

12.2采购人和采购平台可以依照法律规定延长响应文件递交截止期。在此情况下采购平台和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

12.3采购人和采购平台将拒绝并退回在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

13.响应文件的修改与撤回

13.1供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购平台。在响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤销其响应文件。

13.2从响应文件递交截止期至响应文件有效期结束为止，供应商不得撤销其响应文件，否则将不予退还其响应担保。

五、开启

14.开启（或开启响应文件）时间和地点

14.1采购平台在供应商须知前附表规定的时间和地点公开开启。出席开启仪式的供应商的授权代表携带身份证明，签名报到以证明其出席。在评审结束前，未得到采购人或采购平台的允许，供应商授权代表原则上不得离开开启现场。

14.2在开启时，采购平台宣读供应商名称、响应价格，以及采购平台认为合适的其他内容。开启结束后，所有被开封唱标的响应文件，均提交评审委员会评审。

15.开启程序

15.1评审由依照有关规定组建的评审委员会负责。评审委员会将按照询比文件确定的方法进行评审。在详细评审之前，评审委员会将判定每个响应文件是否完整以及是否实质性响应了询比文件的要求。

15.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

（3）曾因在询比、评审以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与供应商有其他利害关系。

15.3评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，更换后的评审委员会成员重新进行评审。

15.4评审委员会对响应文件响应性的判定基于响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，无论何种原因，即使供应商开启时携带了材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评审委员会可视为其未提供。

15.5如果响应没有实质性响应询比文件的要求，其响应将被否决。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质性响应的响应。如现有下列情形之一的，其响应将被否决：

（1）供应商未提交响应担保或提交的担保不符合询比文件要求的：

（2）资格和资质证明文件不全的或不满足询比文件的资格要求的：

（3）响应有效期不足的；

（4）响应文件商务和技术条款有重大偏离的；

（5）未提供询比文件要求的相关评审材料或格式文件造成重大影响无法审查的；

（6）响应文件提供虚假材料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，而供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评审委员会认定该供应商以影响履约的异常价格进行报价竞标的；

（9）不符合询比文件中规定的其他实质性要求的；

（10）在评审过程中，评审委员会发现供应商以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式响应的；

（11）法律法规规定的其他否决响应的情形。

15.6评审委员会只对在初审中确定为实质性响应的响应文件进行进一步的详细评审。

15.7出现下列情况之一时，评审委员会有权宣布废标：

（1）有效供应商数量不足，导致本次询比缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委评审后一致认定应予废标的。

15.8询比文件中如明确标明需要携带各项资质证书、获奖证书、证明文件、合同成交通知书等材料原件以备评审委员会查验的，供应商须将相关原件单独用一个密封袋封装，注明“原件”和“供应商全称”字样并列明清单备查。相关原件返还时，供应商应当场清点，事后提出相关异议的，概不受理。

16.响应文件的澄清

16.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

16.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容

17.响应文件的详细评审

17.1在初步评审中，若评审委员会成员对同一供应商的评审结论不一致的，按照少数服从多数原则确定最终初步评审结论。评审委员会只对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

17.2供应商响应报价修正。由评审委员会根据询比文件的要求，以询比文件规定的询比范围为基准，对各供应商的报价内容和范围进行核定，以确定其报价总价的合理性和有效性，并调整到同一可比基准。检查和评审承诺服务范围完整性，供应商缺报、漏报项的，将以其他供应商所报该项目的最高价增加该供应商的评审价。该评审价仅为评审比较之用，供应商的响应价仍然不变。若供应商提供了超过询比文件要求的功能、部件或服务，不予核减。评审后的报价总价作为价格评审的依据。

17.3响应文件报价出现前后不一致的，除供应商须知前附表另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照有利于非过错方的公平公正原则进行修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被否决。

17.4供应商不足3家处理预案。

响应文件提交截止时间后供应商不足3家的，采购人可以因竞争性不足宣布流标，或在征得现场供应商同意下转为其他采购方式。

18.与采购人和采购平台的接触

18.1除按评审委员会要求的澄清外，从开启到签署合同期间，供应商不得就与其响应有关的任何事项与采购平台、采购人和评审委员会联系。

18.2供应商试图对采购平台、采购人和评审委员会的评审、确定成交人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。

18.3 异议

18.3.1如对询比文件内容有异议，请在《供应商须知》前附表规定的时间前提出。采购人及代理机构有权不接受逾期提出的异议。

18.3.2对开启环节有异议的，供应商须在开评审现场提出。相关环节结束后，采购人及采购平台将不接收对该环节提出的异议。

18.3.3各供应商的各项评审内容、分项得分和总分均属于需保密的评审过程内容，采购人和采购平台无义务向各供应商公布。

18.3.4供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在公示期内，由供应商授权代表或法定代表人（单位负责人）附身份证明材料，以书面形式向采购人或采购平台在规定的异议期内提出异议，逾期不予受理。

18.3.5 异议函内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

18.3.6有以下情形之一的，视为无效异议：

（1）未按规定时间或规定方式提交异议的；

（2）异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

（3）其他不符合异议程序和有关规定的。

18.3.7异议人有下列情形之一的，属于虚假、恶意异议，采购人和采购平台将驳回异议，将其列入不良行为记录名单，限制或拒绝其参加采购人和采购平台组织的采购活动，并视情况上报采购人采购主管部门或单位（包括采购人内部主管采购的部门、采购人的上级单位或主管采购的其他机构）：

（1）一年内三次及以上异议均查无实据的；

（2）捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料异议的；

（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

六、成交人确定

19.审查确认

19.1成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前由原评审委员会按照询比文件规定的标准和方法审查确认。

19.2如审查第一成交候选人不符合成交条件，采购人有权取消其成交资格，重新组织询比活动或者委托评审委员会按照排名依次审查确认其他成交候选人。

20.确定成交人的标准

评审委员会将根据询比文件确定的评分办法及评审标准对所有响应文件进行相同程序的评审和比较，并根据评审结果推荐1~3名成交候选人，且标明排序。

21.采购人的权利

采购人在中标通知发出之前的任何时候，有取消本次询比或宣布响应无效或拒绝所有响应的权利，对因此而受影响的供应商不承担任何责任，也没有义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

22.成交通知书

在响应有效期满之前，采购人向成交人发出成交通知书。成交通知书将构成合同的一部分。

七、合同的签署

23.合同的签署

23.1成交人应按法律法规及询比文件规定的时间与采购人签订合同。

23.2采购双方必须严格按照询比文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与询比文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同实质性内容引起的问题，由双方通过其他法律途径解决，采购平台对此不承担责任，合同风险由双方自行承担。

24.履约担保

24.1成交人须按照供应商须知前附表中的规定提交履约担保。

24.2采购人与成交人签订书面合同后，采购平台将通知所有未中标的供应商，并退还其响应担保。

24.3如果成交人没有遵守本章 23.1、24.1的规定，或出现法律法规规定的其他不符合成交条件的情形的，采购人有权取消其成交资格、不予退还其提交的响应担保。在此情况下，采购人可以确定下一个综合排名最高的供应商为成交人并授予其合同，或重新采购。

25.解释权

本询比文件的最终解释权归采购人所有。

第三章 评审办法

本次评审采用合理低价法，根据项目询比文件要求，实行初审和复审。

评审程序：

（一）项目开启结束后，评审委员会应当对供应商进行资格性和符合性审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效响应处理。

《资格性和符合性审查表》如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合法有效的“多证合一”证件 |
| 2 | 资质证书 | 符合询比文件要求 |
| 3 | 业绩要求 | 符合询比文件要求 |
| 4 | 人员要求 | 符合询比文件要求 |
| 5 | 其他资格要求 | 符合询比文件中供应商其他资格要求，如信用要求、联合体等。 |
| 6 | 报价函 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 7 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 符合询比文件要求（格式附后），若法定代表人本人参与，不需提供授权委托书；若被授权人（代理人）参与，须同时提供法定代表人身份证明。 |
| 8 | 响应保证金 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 9 | 承诺书 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 10 | 响应文件其他内容 | 响应询比文件的实质性要求，包括报价、服务时间、质量标准、方案、质保期及售后服务措施等 |

注：1.资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等，原件的扫描件编入响应文件，原件成交后由采购人核验。

2.供应商应按照询比文件要求进行签字或盖章，否则评审委员会应按无效响应处理，具体要求详见供应商须知前附表17。

（二）资格性和符合性审查通过后，评审委员会按照以下评审规则确定成交候选人（适用于合理低价法）。

《评审规则》如下：

| 合理低价法 | 成交候选人排序方法 | （1）有效报价为10家及以上时，去掉2个最高价和2个最低价，取剩下供应商的报价进行算术平均值作为评标基准价； （2）有效报价为5（含）家至 10（不含）家时，去掉1个最高价和1个最低价，取剩下供应商的报价进行算术平均值作为评标基准价； （3）有效报价在5家以下时，取所有评审合格的供应商的报价进行算术平均值作为评审基准价。 取所有纳入评审基准价计算的报价与评审基准价相减，其差值绝对值最小的为第一名，次小的为第二名……以此类推。 |
| --- | --- | --- |

1. 评审方法（合理低价法）

本次评审采用合理低价法。评标委员会对满足询比文件实质要求的响应文件，按照本章评审程序中的评审规则推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。报价绝对差值相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人或其授权的评审委员会自行确定。

2. 评审程序

2.1评审时，应当遵循下列工作程序：

2.1.1资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.1.2符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 供应商有以下情形之一的，评审委员会应当认定其响应无效：

（1）不符合资格性和符合性审查规定的任何一种情形的；

（2）相互串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当认定其响应无效。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.5评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件将被视为无效。

3响应文件的澄清和补正

3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4 特殊情况处理

经评审，有效供应商不足3家的，应当对响应文件是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部响应文件进行充分论证，并在评审报告中记载论证过程和结果。并按以下情形处理：

（1）响应文件明显缺乏竞争性的（有效供应商为2家及以下，且报价均明显高于市场价或采购人预期的），评审委员会可以否决全部响应文件。

（2）响应文件具有竞争性的（当有效供应商为2家及以下，且报价没有明显高于市场价或采购人预期的），可以继续评审。

5 评审结果

5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照本询比文件的规定推荐成交候选人。

5.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6 转换采购方式评审程序

6.1参照谈判采购方式评审（适用于报名单位仅有2家的情况）

6.1.1谈判程序

（1）评审委员会应按照供应商递交响应文件的顺序或评审委员会抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审委员会可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审委员会可根据谈判情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

（2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（3）谈判结束后，评审委员会将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.1.2详细评审。

评审委员会将按本章第2条评审程序规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审委员会有权对本章规定的评审基准价和报价评分标准进行调整，但评审委员会应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审委员会认为所有供应商的最终报价不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审委员会按本章第5款规定推荐候选成交供应商或按本章第 6.1.2规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

6.2.参照直接采购方式评审（适用于报名单位仅有1家的情况）

（1）协商程序。

评审委员会所有成员集中与供应商进行协商，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加协商。在协商过程中，评审委员会可根据协商情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在协商中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（2）详细评审。

评审委员会可以通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行综合评价。

（3）编写评审报告。

评审委员会根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写协商报告，推荐候选成交供应商或提出协商终止建议。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

标识标牌设计合同

委 托 方：

设 计 方：

签订地点：

签订日期：

【        】项目标识标牌设计合同

委托方(以下简称委托方)：【                     】

设计方(以下简称设计方)：【                     】

根据国家现行法律及行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【          项目标识标牌】设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议，并制定本合同。

第一条：工程概况

1.1项目规模：【规划用地面积114566.70m2、总建筑面积286870.00m2（其中地下面积78000.00m2），总住宅 1569户、商业18户，地上车位224个，地下车位2027个】。

1.2项目设计内容：【室内、室外及地下（含人防）标识标牌设计及布点，包含不限于：楼栋牌、户号牌、楼层牌、单元牌、公示栏、花草牌、龙门架、各项指示牌、车位牌及人防标牌等】。

1.3工程主要技术标准：【适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等】。

第二条：工程设计范围、阶段与服务内容

2.1工程设计范围：【室内、室外及地下（含人防）标识标牌设计及布点等】。

2.2工程设计深度：【应满足设计任务书及当地规划主管部门要求，所涉及的所有专业的设计图纸】。

2.3工程设计服务内容：【室内、室外及地下（含人防）标识标牌设计及布点等】。

第三条：委托方向设计方提供的有关资料及文件

| 序 号 | 资料及有关文件名称 | 份 数 | 内容要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目logo、建筑图纸等 | 1 | / | 合同签订后1个工作日 |

第四条：设计方向委托方交付的设计文件

| 设计阶段 | 设计内容 | 设计周期 |
| --- | --- | --- |
| 概念方案阶段 | 概念方案设计（不低于两种方案且需符合项目整体规划风格，通过委托方评审） | 合同签订并收到甲方基础资料后15日 |
| 方案设计 | - 方案彩色平面图 - 标识布点图 | 概念方案确认后10日内 |
| 施工图方案 | 1、尺寸的标注、材质的标注 2、工程量清单统计 3、地上室内及室外标识布点图 4、地下车库（含人防）标识标牌设计图 | 方案确认后6日内 |

备注：以上时间不包含方案汇报时间。

第五条：设计费用及付款方式

5.1设计费用（含税）共计：【      】元（人民币大写：       ），不含税价【    】元，税金【    】元，税率为【  】 %。

| 序号 | 型号、规格、控制要求 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内及室外（含园区）标识标牌 |  |  |  |  |
| 2 | 地下标识标牌 |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |

5.2本合同为固定总价，设计费包含但不限于设计方案费、工本费、往返差旅费、管理费、人工费、资料费、税费、设计方履行本合同需完成的基础性工作或前期工作对应的费用及合理利润等一切费用。政府或有关部门颁布的对价格调整的政策文件等，对本合同不适用，设计费不会因此做出调整。

5.3付款方式：承包人应按《增值税专用发票使用规定》的要求开具增值税专用发票，因承包人不及时提供、交付发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并承担赔偿责任。

| 付款次序 | 占总设计费（％） | 付费金额（元） | 付费条件及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 40% |  | 概念方案设计完成，经发包人确认后，支付至合同价的【40%】 |
| 第二次 | 60% |  | 乙方完成本合同全部设计内容并向甲方递交电子版及纸质版施工图等全套设计资料，经甲方验收确认无误后支付至合同完成产值的100%。 |
| 注： 1、设计费不含审图公司所收取的审图费。 2、设计方需提供纸质版设计资料方案和施工图各4套。 |  |  |  |

5.4设计方需在付款前，向委托方开具等额增值税专用发票（税率【  】%），发票信息需与合同约定一致。

第六条：委托方责任

6.1 委托方责任

6.1.1 委托方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件。在设计过程中，根据设计方书面要求（注明所需资料名称及用途）于5个工作日内提供补充资料；若资料延迟提供导致设计延误，设计周期相应顺延。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2委托方提交上述资料及文件超过规定期限【3】天及以上，设计方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。

6.1.3 委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方另行协商签订补充协议，重新明确有关条款。如设计方未开始进行设计工作的，应根据委托方要求进行设计调整，不得增加任何费用。

6.1.4委托方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但相关费用由设计方自行承担。

第七条：设计方责任

7.1 设计方应按国家技术规范、标准、规程及委托方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。

7.2 设计方采用的主要技术标准是：【现行的国家和地方技术规范、标准、规程及委托方提出的设计要求】

7.3 设计合理使用年限为【/】年。

7.4 设计方按本合同第四条规定的内容、进度向委托方交付资料及文件。

7.5设计方按合同规定时限交付设计文件，项目开始施工负责向委托方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计方应根据施工图无偿配合委托方对施工图进行技术交底及正常范围内的技术指导。

7.6 设计方应保护委托方的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，委托方有权要求设计方支付合同总价款【10】%的违约金。

7.7双方对合同内容及设计过程中获悉的对方商业秘密保密，保密期限永久有效，不因主合同的失效而丧失效力。

7.8设计方负责了解项目当地政府部门对消防、卫生、防疫、交通、环保等方面的要求，并保证设计成果通过当地政府的消防等审查，委托方同意给予必要的协助。设计方所有设计中选用的建材，均应执行并符合内装环境污染控制相关规范等要求。

7.9所有设计图纸必须符合国家颁发的有关规范、规定（包括但不限于环保、节能设计要求等）。

7.10设计方因承担本合同项下的工作所需要办理的相关的手续，由设计方自行办理并承担相应费用，且不得影响本合同的执行。

7.11本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，设计方不得指定生产厂家和供应商。可能涉及市场独家或垄断性供应、导致价格存在不确定性的，设计方应提前书面告知委托方，否则由此导致成本超出委托方预算而引起的设计修改，委托方不再支付修改费用，设计方设计时限不予顺延。如给委托方造成损失的，设计方应予赔偿委托方全部损失。

7.12设计方应确保其提供给委托方的设计成果及相关资料不存在任何的知识产权（包括但不限于著作权、专利权及商标权等）纠纷和争议。否则，设计方应当赔偿委托方因此遭受的全部损失。设计方除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。未经委托方事先书面许可，设计方不得将该设计成果应用于其他项目或非为本合同目的进行利用，出现此款情形，委托方有权要求设计方停止利用，且设计方应当向委托方支付本合同总价款30%的违约金及赔偿损失。

7.13如委托方认为设计方为本项目委派的设计方成员（设计方成员组成详见附件2）不符合要求的，则设计方应无条件更换该人员；设计方未经委托方书面同意不得擅自变更设计团队人员。如设计方不按照委托方要求变更或者擅自变更人员的，设计方应向委托方支付合同总价30%的违约金，同时，委托方有权解除本合同。

7.14设计配合：

（1）协助其他设计公司的设计，及时向该设计公司提供设计所需要的图纸及资料，协助委托方对其他设计公司设计的图纸进行审核与反馈，并提出修改建议。

第八条：违约责任

8.1 在合同履行期间，委托方有权单方要求终止或解除合同。设计方未开始设计工作的，设计方应退还委托方已付全部费用；设计方已开始工作的，委托方按设计方实际工作量结算设计费，不承担任何其他责任。委托方已付费用高于实际工作量设计费的，设计方应及时退还。

8.2 委托方如逾期付款经设计方书面催告后30日仍未付款的，每逾期一天，应以应付未付金额按照中国人民银行同期存款利率支付利息，委托方不再另行支付违约金。

8.3 设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方于任何阶段提供的设计方案、施工图纸不能满足委托方需要的，设计方应进行免费修改直至委托方认可，且设计交付时间不予顺延。由于设计方错误造成工程质量事故损失，由设计方承担赔偿责任。

8.4 由于设计方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的【0.2】%。延误超过【7】天，委托方有权单方解除或终止合同，不再支付任何付款项，并由设计方向委托方按合同总价款【10】%支付违约金，委托方已付款项设计方应予以退还。

8.5 合同生效后，设计方要求终止或解除合同，委托方未开始提交相关资料及文件的，设计方应退还预付款并承担合同总价款【10】%违约金；委托方已提交相关资料及文件的，设计方应除退还委托方已付费用外，应按照合同总价款的【20】%向委托方支付违约金，造成委托方损失的，应承担赔偿责任。

8.6本合同签订后，如因政府行为、市场变化等原因导致本项目最终无法推进、被终止、被暂停或者合作关系解除的，委托方有权单方解除本合同，且不承担违约责任；对于设计方已提交委托方签收并验收合格的工作成果（含电子邮箱以及微信号送达），委托方需按本合同约定支付相应费用。除此之外，委托方不承担其它费用及违约责任。

8.7因设计方违约导致发生诉讼或仲裁等，委托方为此支出的诉讼费用、保全费用、保全担保费、律师费、差旅费等一切费用均由设计方承担。

8.8本合同设计方应支付的违约金/赔偿金及造成委托方的全部损失等，委托方有权从应支付给设计方的任何费用中（包括但不限于本合同）直接扣除。

第九条：其他

9.1委托方要求设计方交付的设计文件份数超过约定的，设计方可另行收费。

9.2设计方指派人员往来项目现场的交通费、住宿费等一切费用已包含在设计费中，委托方不再另行支付。

9.3设计方有义务派人参加委托方组织的图纸会审、图纸交底会议并及时解决问题。设计方有义务派人参加各专业分项设计接口讨论会，并按要求提条件，对图纸进行审查并解决问题；否则每缺席一次按照合同总价款的5%向委托方支付违约金。设计方超过2次未参会的，委托方有权单方解除本合同，已付设计费应返还委托方，设计方还应支付合同总价10%的违约金。

9.4设计成果的所有权

设计成果知识产权（版权）归委托方所有，委托方有权对设计成果公开展示，并通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍；委托方有权将设计成果用于产品推介、广告；所有展示、推介、广告均不须再向设计方支付费用，设计单位不得干涉；本合同内设计方成果提交委托方后，经委托方书面同意，设计方可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖；

9.5本合同在履行过程中发生的争议，双方应及时协商解决。如双方协商未成，双方一致同意将争议提交委托方工程所在地人民法院诉讼处理。

9.6因本合同争议引起的纠纷，双方确认可以通过以下任何一种或多种方式送达相关材料，送达时间以如下送达方式中最先送达时间的为准：

9.7 送达地址：

1）乙方指定送达地址：【    】联系人： 【   】  联系电话：【   】  微信：【     】  电子邮箱：【     】

2）乙方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效，且所列联系地址系有效送达地址；如果变动须三日内书面通知甲方；若因乙方提供地址有误、变更后未及时通知或未及时拿取信函，导致的责任，须由乙方自行承担。

3）乙方确认上述送达地址、联系方式作为相关司法文书的送达地址，可适用于一审、二审、执行、再审、仲裁等各个司法阶段。

4）本合同相关通知等文件，如以微信、电子邮件方式送达乙方的，应以文件发出之日视为送达之日；如以挂号信或者特快专递寄出的方式送达，则本市内3个日历天视为送达；其他地区5个日历天视为送达。乙方拒收文件或上述地址无法送达的，视为已送达，由此产生的不利后果由乙方自行承担。9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

9.8本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完全履行完毕本合同约定的全部义务时终止。合同终止后，不影响本合同中关于结算、清理、违约责任等条款的效力。。

9.9本合同一式【捌】份，委托方【陆】份，设计方【贰】份，具有同等法律效力。合同各页需加盖双方骑缝章，骑缝章与签字盖章具有同等效力。

（以下无正文）

委托方名称：                       设计方名称：

（盖章）                                       （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

联 系 人：                         联 系 人：

单位地址：                         单位地址：

邮政编号：                         邮政编号：

电    话：                         电    话：

开 户 行：                         开 户 行：

帐    号：                         帐   号：

签订日期：  年  月  日        签订日期：   年   月   日

服务承诺

一、 组织结构体系及人员配置

二、 设计工作周期及进度计划

三、 设计工作质量保证措施

四、 设计阶段对本项目投资控制措施

五、 设计工作中的重点、难点及相应的解决方案

六、 施工全过程的技术服务措施

七、 设计变更控制措施

八、 服务保障体系

九、 服务承诺

一、组织结构体系及人员配置

我公司将为本项目配备足够的有丰富工程设计经验的设计人员，同时做好设计生产计划，编制清晰、完善的设计人员安排表（含设计人员在项目中的职务、手机号及座机号以便委托方就工程问题随时与设计人员沟通），并书面告知委托方。

对设计团队的配备，我公司承诺：

1.1我公司将组织强有力、高水准、敬业务实、善于交流沟通的设计团队负责工程项目

的设计服务工作。

1.2项目设计团队的各专业技术人员，同时拥有类似工程项目设计的突出业绩和经验。

1.3在项目的整个设计服务过程中，我院将保持设计团队各专业技术人员相对稳定，未

经委托方同意，不更换设计人员；若我院安排的某专业设计人员不符合委托方要求，或未经委托方同意更换了设计人员，委托方有权要求我院及时做出调整；同时，若委托方对设计团队中任何一位设计人员的设计服务不满意时，可随时提出更换，我院将积极配合并予以调整。

二、设计工作周期及进度计划

我公司承诺将根据委托方的项目整体开发时间要求编制详细的出图工作周期，包括中间过程节点及相关资料提报委托方。

三、设计工作质量控制措施

我公司工程设计质量与进度保证体系健全，整体质量水平及过程经严格程序控制。公司总工办负责对所承担工程全过程的质量进行控制；工程项目设计总负责人（简称项目负责人）是工程项目设计的主持者，对主持的设计项目全面负责；专业负责人是工程项目中本专业的主持者，对所主持的专业全面负责。我公司将从质量管理体系，具体质量控制方法及投入设计工作的设施设备三个方面对设计工作的质量做充分保证。

3.1质量管理体系：

3.1.1设计任务下达：公司设计任务的接受、下达、调整、变更和撤销，均由公司经营部统一管理，并负责召集有关人员与委托方代表开情况介绍研究会议，详细了解委托方对工程设计的具体要求及应注意的问题，然后向指定的设计总负责人下达《设计任务下达单》。

3.1.2项目经理、总工办及各专业负责人负责掌握和督促各专业在设计工作中的质量和进度，对设计中应遵循的国家和地方法律、法规规范、规程、标准和技术措施进行把关。

3.1.5各专业负责人对本专业的设计互提资料的深度和进度负责，设计人员所提资料应经专业负责人校审后，交项目负责人和接收专业的专业负责人，接收专业对所接收的互提资料经评审后签收。

3.1.6设计图纸完成后，先进行自校、互校，再按计划安排进行审核。其次由总工办组织各专业总工程师进行图纸审定。最后由项目总负责人负责图纸的送审工作。力争一次性通过报规、报建审查。

3.1.7设计完成后，由项目负责人负责收集工程相关记录及文件，按《技术档案管理规定》要求，办理设计资料文件的整理归档工作。

3.2设计质量控制方法

3.2.1文件控制：

公司针对设计质量控制编制了完整的程序文件，主要有：《质量管理制度》、《技术管理

制度》、《项目管理制度》、《内部审核控制程序》。

3.2.2评审控制；

公司内部实行三阶段评审制度：方案阶段评审、初设阶段评审、施工图阶段评审，各阶段评审由总工任组长主持召开，顾问为评委，项目各专业负责人到场，并由项目负责人负责落实各阶段评审意见，做好评审记录。

3.2.3图纸的质量控制

公司内部对图纸的质量实行校核、审核、审定的三级图纸质量控制制度。设计人员完成初设、施工图设计图纸后，先进行自校。设计人员将自校完成后设计图纸交由校核人员校核 ，校核人员完成校核并填写校核单，设计人员认真按校核单对图纸问题进行修改；设计人员将修改完的设计图纸交由审核人员审核（审核人员由总工或专业负责人担任）, 审核人员完成审核并填写审核单，设计人员认真按审核单对图纸问题进行修改； 设计人员将修改完的设计图纸交由审定人员审定 （审定人员由公司各专业总工或本专业国家注册人员担任）,审定人员完成审核并填写审定单，设计人员认真按审定单对图纸问题进行修改。经过三级图纸质量控制方法保证设计图纸完善， 满足相关规范的要求， 为施工的顺利进行提供有力支持。

3.2.5监督控制：

由经营部负责，定期对委托方进行委托方服务满意度调查，了解设计质量，服务质量，随时改进项目组设计工作，并且通过委托方、公司各专业总工，施工图审查等部门的调查意见，对项目设计进行综合评分，将设计质量好坏直接与奖金挂钩。

四、设计阶段对本项目投资控制措施

4.1加强设计工序控制和过程管理，做好成本控制，通过高效率高质量的设计控制投资。设计人员牢固树立经济核算、成本控制的观念，设计过程中在不违反国家规范的条件下认真为委托方考虑，从咨询设计至工程竣工验收的设计服务全过程始终坚持精细化、合理化、经济化原则，不断优化设计方案，简化工艺流程，合理选择材料和设备，精心设计，精细服务，力求在设计服务全过程严格为委托方控制好成本。

4.2加强内外部交流和沟通，做好设计配合，从而控制工程造价。一方面与委托方及时交流和沟通，充分理解和领会委托方的想法和意图，并在设计中认真贯彻落实，避免因设计返工造成浪费，力求最大程度地节约成本。同时设计总负责人做好各专业之间的沟通，尽量避免因设计配合不到位，图纸的错、漏、碰、缺而造成的浪费。

4.3委托方可随时对设计人的各阶段设计工作进行监督，参与设计过程中间的研究和讨论。为在成本方面进行有效监控，委托方代表及负责人及外聘专家可在施工图设计过程中查阅设计人的全部设计过程资料，以便及时发现与委托方意图不符合的技术措施，及时修正。

4.4在施工期间，做好设计技术咨询和服务，通过优质的服务，控制造价。在施工期间及时和委托方、施工方沟通，处理好施工现场的技术问题，尽量避免施工过程中可能出现的浪费和返工。

4.5建筑投资控制措施：

4.5.1常规化、标准化的设计,建筑标准选用得当。

4.5.3评估总图布置的合理性，合理选择适当的场地标高，做到尽量减少挖填土方量，减少。

4.5.4采用动态节能设计，优化保温层厚度，选择性价比高的节能材料和门窗材料，尽可能减少节能费用。

4.6结构投资控制措施：

4.6.1在项目中积极对方案进行优化，选择合适的、切实可行的建筑和结构方案。针对上部结构和基础部分，我们会进行多方案比较，推荐最优方案并与委托方讨论决定。

4.6.2进行精确的结构计算分析。通过建立精确的结构计算模型、准确的荷载取值、合理的计算参数使结果尽可能的符合结构的实际情况，避免粗略的计算，节约成本。

4.6.3在施工图设计中，使图纸表达规范化，制定统一技术措施，为施工创造有利条件。同时，根据结构的实际受力状况选择最合适的配筋，使计算书和图纸吻合。

4.6.4深化大样和结构的细部构造，使大样构造合理、方便施工，受力明确且材料消耗量最小。

4.6.5在设计过程中，在不违反国家规范的条件下认真为委托方考虑，始终坚持精细化、合理化、经济化原则，不断优化设计，合理选择材料，精心设计，精细服务。

4.6.6加强审校工作,减少设计错误，避免设计浪费。

4.6.7加强在设计的重要节点上与委托方的沟通，对前期的设计成果进行分析总结，合理安排下一阶段的工作，避免返工，也有助于控制成本。

4.7给排水投资控制措施：

4.7.1对规范给定的指标的取值范围，设计中可尽量取其上限或下限，达到减少设备数量或总容量、降低管道断面或减少管材用量的目的， 同时也可以减少末端设备如风口、 喷头等数量。

4.7.2管道的布置在满足要求的前提下，尽量少穿越剪力墙和梁等，减少预埋套管的数量。

4.7.3各种设备及配件的选型应尽量选择标准设备和配件，减少非标件的数量。提交给委托方的设备清单中的大部分产品，都应有三家以上的生产厂家能够供货，以便于委托方询价及招标，避免形成商家价格垄断。

4.7.4设备用房的位置选择及大型设备的摆放要考虑对结构荷载的影响，避免相关土建费用产生不必要的增加。

4.7.5系统高压区和低压区的设备材料选型要加以区分，不应为了设计方便而统一选用耐高压的产品，带来造价提高。

4.7.6管道密集区域，对给排水设计，特别是进行管道综合设计，室外总平面由水专业为主导，室内由暖通专业为主导，避免后期施工中因各专业管道矛盾带来返工。

4.7.7图纸的审校要严格把关，避免图纸的错漏碰缺，后期服务要及时，在第一时间解决现场问题或进行设计更改，以减少工期延误和返工给委托方带来的损失。

4.8电气投资控制措施：

4.8.1采用新型高效节能变压器，变电所尽量位于负荷中心以减少电力电缆的一次投资以及将来线路的损耗。

4.8.2柴油发电机满足消防负荷以及电梯等负荷的要求即可，尽量利用城市电网基础设施以减小其容量。

4.8.3应急照明采用双回路供电，应急照明灯具采用带蓄电池LED光源，光效高、寿命长、功率小，从长远来看降低了灯具投资。

4.8.4公共走道楼梯间选用感应式延时开关，选用效率高的灯具和国家推荐的高效节能光源。

4.8.5与其它专业紧密配合做好综合管线的设计，合理利用建筑层高。

4.8.6与委托方充分沟通，选择质好价廉的线缆设备配电方式。后期做好服务，尽量杜绝因图纸质量或服务不及时带来的误工、返工。

4.8.7火灾自动报警系统在满足规范的条件下合理设计，并通过计算合理选择线缆截面，节约投资。

4.8.8弱电各子系统应根据项目情况并与委托方充分沟通后确定做法，避免浪费。

4.9暖通投资控制措施：

配合对方案的优化，在满足规范的前提下，对防烟楼梯间及前室的防烟系统设计尽量采

用自然排烟，以降低投资成本，及以后的运行费用。

五、设计工作中的重点﹑难点及相应的解决方案

5.1建筑专业的重点、难点及相应的解决方案及控制办法

建筑专业重点是发挥主导专业的作用，在做好本专业的精细化设计外，协调好各专业间

的功能空间划分及管线综合，保证各部分协调统一；难点在于国家与地方的法规、委托方利

益、室内装修、景观设计等多方面的统一协调工作，使建筑综合效果最佳。

5.2指定各专业室主任协助设计总负责人全过程负责项目设计服务的组织管理以及与委托方和相关单位的沟通、协调工作；指定公司各专业总工负责各专业的技术指导工作。设计总负责人在设计过程中，按照公司质量管理体系标准，作好各专业之间的设计组织协调工作，严格控制互提资料质量，每个阶段、每个环节力求精心设计，做到设计文件校审会签齐全，努力杜绝专业间的“错、漏、碰、缺”现象发生。

5.3加强与其他专业配合

与水、暖、电、景观等专业综合布线系统的汇总配合，重视图纸互校、会签。由设计总

负责人协调与水、暖、电专业与外部单位（供水、供电、供气、综合布线等）的联系和配合，

并将研究后的修改意见反馈给委托方。个别较为复杂的问题提请设计总负责人提前安排各单

位间的专业会议，必要时，提请委托方参加协调解决有关问题。

5.4加强与委托方进行沟通

我公司在本工程设计的各个阶段，都将与委托方进行沟通，通过沟通了解本工程在各个区域的功能、档次、效果，并根据委托方的要求反映于设计图纸上；另一方面，我公司将通过委托方进行与水、暖、电、综合布线系统等专业的协调及配合，保证设计图纸的质量，减少与其他专业勾通不及时而造成施工时图纸的大量修改、变更。

六、施工全过程的技术服务方案

由设计总负责人和经营部负责施工全过程的技术后期服务,保证各专业有充足的人员数

量和技术力量，解决好图纸中出现问题的现场服务。具体措施为：

6.1配合委托方做好施工招标答疑工作，协助委托方对要采购的材料和设备进行考察。

6.2设计总负责人及各专业负责人与委托方、监理单位及施工单位一起进行施工图的设计技术交底和会审工作，使施工单位尽可能地了解设计文件的意图，同时，设计人员及时审核会审纪要，对于会审纪要明确需修改或补图的，在3个工作日内对设计文件及时进行修改或完善。

6.3成立由各专业负责人组成的项目后期服务组，根据工程项目施工的需要，主要由各专业负责人负责及时处理施工中的有关设计问题。

6.4设计负责人和各专业负责人应参加由委托方、监理或施工单位组织召开的工程例会，及时解决施工中遇到的设计技术问题。

七、设计变更控制措施。

随着建筑市场的蓬勃发展， 优质的产品、 优良的服务是决定企业竞争能力的最重要因素。我公司要求项目组设计人员以细致周到、积极建议的态度来面对各阶段的设计和修改，充分体现我们一流的服务品质。我公司将严格执行公司关于设计变更的流程和规定。

7.1明确修改内容：设计总负责人（以下简称项目负责人）负责接洽各专业的修改工作，当接到委托方修改要求时，首先向委托方表示充分理解，热情接待并详细倾听委托方的修改意图，此时项目负责人可向委托方建议更好的修改方式并尊重委托方的最终决定， 如果委托方所提修改意见不满足规范要求，应耐心、明确地向其说明并积极向委托方提出达到同样目的又满足规范要求的合理办法。除因设计自身错、漏、碰、缺引起修改的其它任何修改都必须取得委托方的书面确认函，由项目负责人召集相关专业，传达修改意图，全面布置修改工作。

7.2明确修改时间：每次设计修改内容一旦确认，项目负责人协调相关专业设计人员后，应与委托方协商明确修改所需时间，并由项目负责人督促、协调各相关专业如期完成修改任务，坚决做到言而有信。

7.3建立“工程设计修改记录表”，项目负责人对各专业的每一次修改应做准确记录，以便在整个项目实施过程中全面掌握工程的修改情况。竣工验收后将此记录表进行整理、统计。

7.4任何设计变更通知及修改图，都必须完成校、审工作程序。设计人、校审人及项目负责人均应签署，最后由项目负责人交经营部签章发行，同时应将委托方的函件、图纸（电子文件）、计算书、校审记录和签收底稿交资料室存档。

八、服务保障体系

8.1为顺应市场，增强公司竞争力，更好地为委托方提供服务，我公司设立了经营部。委托方主管为专门的服务人员，负责收集工程从方案设计到施工图设计及工程后期服务各阶段委托方满意度的调查和回访结果信息；负责处理委托方的投诉和意见；负责填写“质量信息反馈单”并督促有关部门和委托方的沟通。委托方反馈的意见，经营部在 24 小时内给予答复，确因特殊情况无法在承诺时限内处理完毕的事项，经营部将作出合理的解释。

8.2对违反承诺内容和工作要求的工作人员，接到投诉后我公司将立即组织调查核实，7日内给予明确答复，对违章违纪人员将按我公司相关管理制度进行严肃处理。

8.3我公司将提供充分的硬件条件为项目服务，文件和图纸的传递工作完全由我公司负责。同时，保证设计人员在委托方合理要求的时间内之内，按委托方的要求赴现场处理施工中的相关问题；保证项目负责人和专业负责人及时应委托方要求，参与和工程相关的各种研究会议。对委托方要求提供的材料、设备的技术信息，我公司保证及时在市场上广泛收集，在三天内给予委托方满意的答复。必要时，协助委托方对材料、设备供应商进行考查，以保证项目的质量和成本控制。

九． 服务承诺：

9.1 设计质量承诺

9.1.1 我司的质量设计方针是以客户为中心，不断创新，持续领先，全面解决。质量目标是合同履约率100%，工程优良率95％以上，工程设计质量合格率100％。服务质量目标满意率95％，服务做到及时、准确、到位，不推诿，不拖延。

9.1.2 设计质量符合国家现行的强制性标准、规范、规程和当地相关部门的要求及合同条款要求。

9.1.3 各专业精心优化设计，使该项目的设计达到安全、适用、经济、美观。

9.1.4工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标要求，我司承诺不指定生产厂、供应商。

9.1.5按照我院方质量管理体系规定对该项目进行质量检查，对设计错误按我院质量管理条例进行评估，并对相应设计、校对、审核、审定人员按规定进行处罚，以提高设计及校、审人员质量观。

9.2 技术及现场服务承诺

组织专项设计团队，根据项目的技术要求和工期，配备具有相关设计经验和职称的设计人员，并保证人员的数量及稳定。确定具有相关经验和资历的各专业负责人，保证设计过程中有专人协调、专人与委托方技术对接。确定具有相关经验和资历的各专业校审人员，保证设计过程中技术问题的迅速解决。确定院资料室具体负责人，保证出图文件的完整性及效率，保证文档资料归档规范、查阅便捷。

技术服务方面，由工程总负责人负责技术、质量服务的实施，各专业负责人承担相应的具体技术服务工作，院经营部和总工办负责协调及检查工作。技术服务贯穿工程项目建设全过程，包括开工前期阶段、施工阶段、竣工验收及其他技术服务，我们特作出如下承诺：

9.2.1在设计过程中，我院的设计团队将与委托方进行积极配合，经甲设计方协商必要时可以进行现场服务。对设计中出现的各种问题二十四小时内予以及时有效地答复或解决，确保设计产品满足业主的质量要求。

9.2.2成立施工现场技术服务小组，可根据项目需求，双方协商确定派驻现场各专业设计代表，提供施工现场服务，协调处理施工中产生的设计技术问题。

9.2.3开工前期阶段：按建设单位的要求，由项目负责人组织设计人员向建设、监理及施工单位完成招标答疑、施工图会审技术交底工作。及时进行设计变更和答疑，所有问题均在24小时内给予答复。

9.2.4施工阶段：各项目工程负责人组织有关设计人员赴现场完成施工过程中的各分阶段验收（如桩基、基槽、主体结构、设备调试等）及工程竣工验收工作，并按需要，赴施工现场解决工地问题。我们承诺接到贵公司的通知后，相关各专业设计人员按委托方要求时间赴现场服务。

9.2.5竣工验收及后期：配合监理、施工单位在竣工验收后解决出现的相关问题。按照国家对有关工程设计终身负责制的原则和要求，认真履行其职责。

9.2.6为确保工程施工、设备采购的准确无误及顺利进行，配合业主进行工程、设备招标工作，协助配合编制工程招标技术文件，必要时可陪同业主考察了解主要材料设备。利用行业优势配合业主协调与施工单位、供货商、行业主管等部门之间的工作。

9.2.7因工程规模、功能变化或场地变动等要求对设计文件进行变更，我们将及时根据委托方需求及合同约定作出修改，确保工程进度的需要。

9.2.8对非本次招标范围内工作，若业主需要也可免费提供相应技术咨询与分析等。

特此承诺！

承诺人（盖章）：_____________

法定代表人（或授权人）：_____________

说明：合同具体条款由采购人在成交人在不违背询比文件内容和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 采购需求

1.室内、室外及地下（含人防）标识标牌设计及布点，包含不限于：楼栋牌、户号牌、楼层牌、单元牌、公示栏、花草牌、龙门架、各项指示牌、车位牌及人防标牌等。

2.签订合同后1个工作日需要向采购人提供项目logo、建筑图纸等资料。

3.供应商向采购人交付的设计文件：

| 设计阶段 | 设计内容 | 设计周期 |
| --- | --- | --- |
| 概念方案阶段 | 概念方案设计（不低于两种方案且需符合项目整体规划风格，通过委托方评审） | 合同签订并收到甲方基础资料后15日 |
| 方案设计 | - 方案彩色平面图 - 标识布点图 | 概念方案确认后10日内 |
| 施工图方案 | 1、尺寸的标注、材质的标注 2、工程量清单统计 3、地上室内及室外标识布点图 4、地下车库（含人防）标识标牌设计图 | 方案确认后6日内 |

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

项目编号：

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年       月       日

目    录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 法定代表人身份证明/授权委托书 |  |
| 三 | 联合体协议书 |  |
| 四 | 响应保证金 |  |
| 五 | 商务和技术偏差表 |  |
| 六 | 报价表 |  |
| 七 | 承诺函 |  |
| 八 | 资格审查资料 |  |
| 九 | 响应方案 |  |
| 十 | 其他资料 |  |

一、报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了   （项目名称）   （项目编号：    ）项目询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥          ）的总报价（其中，增值税税率为     ），计划工期：31日历天（不包含汇报时间），按合同约定完成本项目全部工作。

2．我方同意接受询比文件中响应文件有效期的相关规定。

3．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与本次询比有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

6．我方完全理解不一定将合同授予最低报价的供应商。

7.                                       （其他补充说明）。

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

供  应  商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）采购活动。现就联合体事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接 收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的 一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均  予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务， 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

成员一名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

……

四、响应保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或供应商公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、承诺书（格式附后）

承诺书

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守法律法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交人，将保证服务质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务工作，并认真履行合同约定的后续服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制参加采购活动的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺，在参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位响应（报价）、成交或正在实施项目的资格，自愿放弃索要响应保证金的权利，接受不予退还响应保证金（或履约保证金）以及拒绝我单位在一定时期内进入采购人和亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月   日

七、报价表

根据项目需求供应商自拟。

八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（三）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）其他资格审查资料

注：如有，按询比文件要求提供。

九、响应方案

自拟。

十、其他资料

第六章“响应文件格式”未详尽列举，但询比文件要求或供应商认为有必要提供的资料。